СВАТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

06.05.2019	м. Сватове	                  № 222

Про затвердження Плану організаційних заходів і складу районного штабу

з підготовки житлово-комунального господарства, об’єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років та сталого проходження опалювального сезону

Відповідно до пункту 2 статті 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», враховуючи Правила підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджені спільним наказом  Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 №620/378, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.12.2008 за № 1310/16001, зобов’язую:

- Затвердити План організаційних заходів (далі – План) і Склад районного штабу з підготовки житлово-комунального господарства, об’єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років та сталого проходження опалювального сезону, що додаються.

- Рекомендувати підприємствам, установам та організаціям району, відповідальним за виконання Плану, до 01.10.2019 надати відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації інформацію про результати проведених заходів.

- Структурним підрозділам райдержадміністрації, відповідальним за виконання Плану, до 01.10.2019 надати відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації інформацію про результати проведених заходів.

- Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови,

в.о. голови райдержадміністрації 						О. ЛИБА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

06.05.2019 № 222

ПЛАН

організаційних заходів з підготовки житлово-комунального господарства, об’єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років та сталого проходження опалювального сезону

| № з/п | Зміст заходу | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Розробка та затвердження планів заходів, графіків підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціального призначення (далі – об’єкти) (проведення ремонтних робіт, створення необхідних запасів матеріально-технічних ресурсів, погашення заборгованості за енергоносії) | виконавчий комітет Сватівської міської ради (за згодою), КНП «Сватівська багатопрофільна лікарня» (за згодою), КНП «Сватівський центр первинної медико-санітарної допомоги» (за згодою), відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури райдержадміністрації, філія «Сватівський райавтодор» ДП «Луганський облавтодор» (за згодою), МКП «Сватівський водоканал» (за згодою), Сватівська дільниця Новопськовського МРУЕГГ (за згодою) | до 13.05.2019 |
| 2. | Збір, аналіз та підготовка інформації центральним органам виконавчої влади про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та об’єктів соціального призначення району до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 року та стан проходження опалювального періоду 2019-2020 року | відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації | 15.05.2019 15.10.2019 |
| 3. | Висвітлення у ЗМІ заходів щодо підготовки об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 року | відділ організаційно-аналітичної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації | травень-жовтень 2019 року |
| 4. | Розроблення та погодження з підрозділами ДСНС оперативних планів спільних дій, спрямованих на ліквідацію аварій систем тепло-, водо-, електро-, газопостачання всіх форм власності | Сватівський міськрайонний відділ ГУ ДСНС України в Луганській області (за згодою), виконавчий комітет Сватівської міської ради (за згодою) | до 01.08.2019 |
| 5. | Забезпечення готовності автономних та аварійних джерел енергозабезпечення | виконавчий комітет Сватівської міської ради (за згодою), КНП «Сватівська багатопрофільна лікарня» (за згодою), КНП «Сватівський центр первинної медико-санітарної допомоги» (за згодою), відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури райдержадміністрації, МКП «Сватівський водоканал» (за згодою), КП «Сватове – тепло» (за згодою) | до 25.09.2019 |
| 6. | Забезпечення підготовки підприємств, що належать до сфери управління, до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 року, у тому числі приведення в належний технічний стан житлового фонду та виконання планових робіт щодо перевірки димових та вентиляційних каналів, щільності інженерних вводів в багатоповерхові будинки, а також забезпечення технічного стану сигналізаторів загазованості підвальних приміщень житлового фонду | виконавчий комітет Сватівської міської ради (за згодою), підприємства житлово-комунального господарства району (за згодою) | до 25.09.2019 |
| 7. | Забезпечення підготовки спеціалізованої техніки для прибирання снігу, посипання вулично-дорожній мережі протиожеледними сумішами та необхідної кількості посипного матеріалу | виконавчий комітет Сватівської міської ради (за згодою), філія «Сватівський райавтодор» ДП «Луганський облавтодор» (за згодою) | до 25.09.2019 |
| 8. | Забезпечення здійснення підпорядкованими підприємствами житлово-комунального господарства робіт з промивання трубопроводів, гідравлічних випробувань теплових мереж та внутрішньобудинкових систем опалення | виконавчий комітет Сватівської міської ради (за згодою), МКП «Сватівський водоканал» (за згодою), КП «Сватове – тепло» (за згодою) | до 25.09.2019 |
| 9. | Забезпечення вжиття заходів, направлених на скорочення споживання природного газу, води, електроенергії в опалювальний період 2019-2020 року, шляхом впровадження альтернативних видів палива та нетрадиційних джерел енергії | виконавчий комітет Сватівської міської ради(за згодою), КНП «Сватівська багатопрофільна лікарня» (за згодою) , КНП «Сватівський центр первинної медико-санітарної допомоги» (за згодою), відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури райдержадміністрації, філія «Сватівський райавтодор» ДП «Луганський облавтодор» (за згодою), МКП «Сватівський водоканал» (за згодою), КП «Сватове – тепло» (за згодою), Сватівська дільниця Новопськовського МРУЕГГ (за згодою) | 01.10.2019 |
| 10. | Проведення перевірок стану виконання заходів і готовності підприємств житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 року | виконавчий комітет Сватівської міської ради (за згодою), інспекція Держенергонагляду у Луганській області (за згодою) | до 01.10.2019 |
| 11. | Вжиття заходів щодо погашення у повному обсязі заборгованості із заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства | виконавчий комітет Сватівської міської ради (за згодою), підприємства житлово-комунального господарства району (за згодою) | до 01.10.2019 |
| 12. | Забезпечення укладання договорів тепло- та газопостачальними підприємствами з бюджетними установами та організаціями на споживання теплової енергії і природного газу | виконавчий комітет Сватівської міської ради (за згодою), підприємства житлово-комунального господарства району (за згодою) | до 01.10.2019 |
| 13. | Надання інформації відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації: про стан підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 року; проходження опалювального періоду 2019-2020 року | виконавчий комітет Сватівської міської ради (за згодою), КНП «Сватівська багатопрофільна лікарня» (за згодою), КНП «Сватівський центр первинної медико-санітарної допомоги» (за згодою), відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури райдержадміністрації, філія «Сватівський райавтодор» ДП «Луганський облавтодор» (за згодою) , МКП «Сватівський водоканал» (за згодою), КП «Сватове – тепло» (за згодою), Сватівська дільниця Новопськовського МРУЕГГ (за згодою) | до 15.10.2019 (1 та 15 числа щомісяця) з 15.10.2019 до 15.04.2020 (1 та 15 числа щомісяця) |
| 14. | Проведення наради щодо підсумків підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та об’єктів соціального призначення району до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 року за участю голови райдержадміністрації | відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації | жовтень 2019 року |
| 15. | Проведення моніторингу щодо поточних розрахунків та погашення заборгованості за спожиті енергоносії комунальними підприємствами району | відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації | щомісяця |
| 16. | Забезпечення запобігання нещасним випадкам під час використання природного газу у побуті (експлуатації газових індивідуальних котлів, газових колонок, димових і вентиляційних каналів тощо) | виконавчий комітет Сватівської міської ради (за згодою) , Сватівська дільниця Новопськовського МРУЕГГ (за згодою) | постійно |
| 17. | Вжиття заходів щодо погашення заборгованості з оплати використаних у поточному році природного газу, електричної й теплової енергії та наданих житлово-комунальних послуг у повному обсязі всіма категоріями споживачів | відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, виконавчий комітет Сватівської міської ради (за згодою), керівники підприємств газо-, електро-, тепло-, водопостачання та житлового господарства (за згодою) | постійно |
| 18. | Забезпечення своєчасної та повної оплати енергоносіїв, спожитих установами та організаціями, які фінансуються з місцевих бюджетів | відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, виконавчий комітет Сватівської міської ради (за згодою) , керівники підприємств газо-, електро-, тепло-, водопостачання та житлового господарства (за згодою) | постійно |
| 19. | Проведення у ЗМІ інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо необхідності зменшення споживання населенням природного газу, його заміщення іншими видами палива та енергії, а також ефективного використання теплової енергії та гарячої води | відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, відділ організаційно-аналітичної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації | постійно |

Начальник відділу містобудування,

архітектури та житлово-комунального

господарства  райдержадміністрації 					В. УСОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

06.05.2019 № 222

Склад

районного штабу з підготовки житлово-комунального господарства, об’єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років та сталого проходження опалювального сезону

| ЛИБА Олексій Васильович | - | перший заступник голови райдержадміністрації, керівник штабу |
| --- | --- | --- |
| УСОВ Валерій Іванович | - | начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, заступник керівника штабу |
| ФЕНЬ Сергій Васильович | - | головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, секретар штабу |
| Члени штабу: |
| БЕДЕНКО Ігор Володимирович | - | директор КП «Сватове-благоустрій» (за згодою) |
| БЄЛІК Ігор Миколайович | - | начальник філії «Сватівський райавтодор» ДП «Луганський облавтодор» (за згодою) |
| БОЙКОВА Кристина Володимирівна | - | начальник відділу культури райдержадміністрації |
| БОРЗИЛО Іван Олексійович | - | начальник Сватівського міськрайонного відділу Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Луганській області (за згодою) |
| ВІТКОВСЬКИЙ Микола Іванович | - | начальник Сватівської дільниці Новопсковського міжрайонного управління з експлуатації газового господарства (за згодою) |
| ДАНИЛЬЧЕНКО Володимир Іванович | - | директор КП «Сватове-тепло» (за згодою) |
| ЄВТУШЕНКО Олександр Іванович | - | заступник Сватівського міського голови (за згодою) |
| КАРПЦОВ Юрій Миколайович | - | директор МКП «Сватівський водоканал» (за згодою) |
| КОБЗЕВА Людмила Миколаївна | - | начальник управління економічного розвитку райдержадміністрації |
| КОДАЦЬКИЙ Микола Васильович КРИВУНЧЕНКО Євген Олексійович | - - | начальник управління фінансів райдержадміністрації головний спеціаліст з питань цивільного захисту райдержадміністрації |
| ЛЕВЕНЕЦЬ Раїса Іванівна | - | головний лікар КНП «Сватівський центр первинної медико-санітарної допомоги» (за згодою) |
| ЛІТВІНОВА-ФЕНЬ Оксана Вікторівна | - | заступник керівника апарату - начальник відділу організаційно-аналітичної роботи, інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації |
| МАХАНЬКО Павло Борисович | - | начальник Сватівського РЕМ ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» (за згодою) |
| СЕРЕДА Алла Захарівна | - | старший державний інспектор з енергетичного нагляду Севєродонецького відділення інспекції Держенергонагляду у Луганській області (за погодженням) |
| ФЕДЮНІН Юрій Федорович | - | начальник Сватівського відділення інспекції Держенергонагляду у Луганській області (за згодою) |
| ЧЕРЕДНИЧЕНКО Наталія Іванівна | - | директор КНП «Сватівська багатопрофільна лікарня» (за згодою) |
| ШУМАКОВА Тетяна Андріївна | - | начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації |
| ЮХНОВЕЦЬ Олена Петрівна | - | начальник відділу освіти райдержадміністрації |

Начальник відділу містобудування,

архітектури та житлово-комунального

господарства  райдержадміністрації 					В. УСОВ